# Objetivos deste documento

Este documento formaliza o encerramento do contrato considerando-o entregue integralmente.

# Entregas realizadas

## Entrega 1 - Plano de Atividades

Cronograma de actividades entregue no dia 02.08.2019

## Entrega 2 - Apresentação da Solução

A apresentação aborda os pontos chaves do projeto, ela vai explanar os seguintes pontos:

* Objetivos a serem alcançados pelo projeto.
* Requisitos
* Benefícios da solução
* Resultados esperados

Esta apresentação foi realizada na cooperativa luana Semeia Sorrisos no dia 09.08.2019

## Entrega 3 – Conjunto de Módulos p1

Neste entregável foi feito o módulo do administrador e do profissional de saúde que foi entregue no dia 01.11.2019

## 

## Entrega 4 – Conjunto de Módulos p2

Neste entregável foi feito o módulo do doente/Representante que foi entregue no dia 15.11.2019

# Questões em Aberto

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Questão em aberto** | **Responsável** | **Previsão** | **Comentário** |
| Entrega 5 | Folege Lourenco Ricardo | 29.11.2019 |  |
| Entrega 6 | Folege Lourenco Ricardo | 13.12.2019 |  |

# Informações adicionais

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aceite do Contrato** | | | |
| Os participantes abaixo autorizam o encerramento do contrato e atestam o cumprimento de todas clausulas e a inexistência de qualquer reinvindicação futura. | | | |
| **Participante** | **Nome** | **Assinatura** | **Data** |
| Patrocinador do Projeto | Cooperativa Semeia Sorrisos |  |  |
| Gestor do Projeto | Folege Lourenco Ricardo |  |  |