Escopo do Projeto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

*Projeto:<Sistema de apoio a portadores de doenças raras>*

*Versão: <1.0>*

**Histórico de Alterações**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| 23.08.2019 | 1.0 | Criação do documento | Timba |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Conteúdo

[1. Descrição do projeto 4](#_Toc17723461)

[2. Objectivos 4](#_Toc17723462)

[3. Descrição do produto 4](#_Toc17723463)

[4. Entregas 4](#_Toc17723464)

[4.1 Entrega 1 - Plano de Atividades 4](#_Toc17723465)

[4.2 Entrega 2 - Apresentação da Solução 4](#_Toc17723466)

[4.3 Entrega 3 – Conjunto de Módulos p1 5](#_Toc17723467)

[4.4 Entrega 4 – Conjunto de Módulos p2 5](#_Toc17723468)

[4.5 Entrega 5 – Conjunto de Módulos p3 5](#_Toc17723469)

[4.6 Entrega 6 - Implantação e Formação 5](#_Toc17723470)

[5. Plano de Aceitação 5](#_Toc17723471)

[5.1 Critérios de Aceitação 5](#_Toc17723472)

[5.2 Registro do Status da Aceitação 6](#_Toc17723473)

[6. Exclusões 6](#_Toc17723474)

[7. Restrições 6](#_Toc17723475)

[8. Premissas 6](#_Toc17723476)

# Descrição do projeto

A cooperativa Luana semeia sorrisos é uma organização não-governamental quem tem como objetivo primordial Contribuir para divulgação, informação e sensibilização sobre as doenças raras e mentais a nível do país.

Actualmente a instituição tem enfrentado uma grande dificuldade no que concerne a obtenção e divulgação da informação de doenças raras e mentais.

Com vista a alcançar os objetivos acima mencionados surge o projecto de desenho de meios para divulgação das informações que ser feito através de uma plataforma web.

# Objectivos

* Garantir a difusão da informação relativa as doenças raras;
* Formar colaboradores de modo que estejam dotados de capacidades técnicas para realizar a gestão do conteúdo do sistema;
* Facultar os portadores de doenças raras o acesso à entidades ou instituições que podem prover apoios diversos.

# Descrição do produto

Com a plataforma os pacientes poderão interagir um com os outros por meio de fóruns embutidos na plataforma; poderão também publicar pedidos de apoio, visualizar campanhas informativas, artigos e relatórios relacionados a doenças raras.

O sistema tem como objetivo principal permitir a iteração entre portadores de doenças raras ou seus representantes e entidades que possam prover apoio diverso. Este projecto mostra-se importante para os doentes/responsáveis a medida em que vai permitir que estes tenham mais informações úteis do assunto em causa e possam interagir com gente na mesma situação. É uma forma de promover a inclusão social visto que muitas vezes os padecentes de doenças raras acabam sendo excluídos ou esquecidos.

# Entregas

## Entrega 1 - Plano de Atividades

O plano de atividades, consiste num cronograma de atividades a serem realizadas no decorrer do presente projeto, isto é, uma descrição do que vai se fazer, quanto tempo vai levar e as datas das reuniões entre o cliente e os representantes da equipe de desenvolvimento de modo a apesentar o ponto de situação e validar possíveis entregáveis.

## Entrega 2 - Apresentação da Solução

A apresentação aborda os pontos chaves do projeto, ela vai explanar os seguintes pontos:

* Objetivos a serem alcançados pelo projeto.
* Requisitos
* Benefícios da solução
* Resultados esperados

## Entrega 3 – Conjunto de Módulos p1

É nesta entrega que se fará a apresentação duma parte do sistema, que esta relacionada com os seguintes:

* Administração: será possível visualizar o BackOffice do administrador, nele será possível efetuar o cadastro do profissional de saúde e fazer gestão dos usuários.
* Profissionais de saúde: nesse BackOffice será possível cadastrar doenças, instituições de saúde, editar ou ainda eliminar, ele poderá ter acesso a listas de doenças e ade instituições de saúde já cadastradas no sistema.

## Entrega 4 – Conjunto de Módulos p2

Nesta entrega será possível que:

* O doente possa aceder a uma página inicial e cadastrar-se;
* O doente faz o login, ou recupere a sua senha e que possa ter acesso ao seu perfil
* Cada doente possa interagir com um profissional de saúde e vice-versa;
* O doente possa publicar testemunhos;
* O doente possa pedir apoio;

## Entrega 5 – Conjunto de Módulos p3

Nesta entrega será possível iniciar fóruns para partilha de experiencias entre os diversos intervenientes do sistema.

## Entrega 6 - Implantação e Formação

Nesta fase será feita a implantação do sistema e dar formação aos utilizadores que iram gerir o conteúdo do sistema.

# Plano de Aceitação

O Plano de Aceitação cria um consenso entre o cliente e o time de projeto sobre como determinar a aceitação da solução.

## Critérios de Aceitação

* A informação deve ser difundida em plataformas online;
* Colaboradores formados
* Sistema capaz de permitir a interação entre portadores de doenças e entidades/instituições

## Registro do Status da Aceitação

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Entrega** | **Data** | **Status** |
| Entrega 1 |  |  |
| Entrega 2 |  |  |
| Entrega 3 |  |  |
| Entrega 4 |  |  |
| Entrega 5 |  |  |
| Entrega 6 |  |  |

# Exclusões

1. Diagnosticar os doentes.

# Restrições

1. O sistema deve ser uma plataforma web;
2. O projecto não pode durar mais de 4 meses;
3. O custo total do projecto não pode ultrapassar 800 000.00mt;
4. O especialista do negócio só terá disponibilidade de colaborar com o gestor de projectos nas segundas e quartas-feiras.

# Premissas

* Assumindo que a instituição possui colaboradores especializados na área da saúde que poderão prover informações inerentes as doenças.
* Assumindo que instituição tem colaboradores e/ou funcionários com habilidades de informática na óptica do utilizador para gerir o conteúdo da plataforma.

# Riscos

* Falta de disponibilidade do especialista de negócio;
* Falta de colaboradores com capacidades mínimos de informática na ótica do utilizador, necessárias para receber a formação;