|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Período De: | 29/06/2019 | Até: | 20/12/2019 |

# Sumário executivo do status do projeto

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | Conforme Planejado |  | Riscos Gerenciáveis |  | Situação Crítica |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicador por Área** | **Status** | **Comentário / Ação Requerida** |
| Prazo (SPI) |  |  |
| Custo (CPI) |  |  |
| Escopo |  |  |
| Comunicação |  |  |

# Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

[Mais conhecida pelo termo Inglês - Work Breakdown Structure (WBS) – Informar o código da EAP na primeira coluna das seções]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código da EAP | Fases, Subfases e Principais Entregas e Pacotes de trabalho | Início | Término | Status |
| 01 | Documento de Escopo | 29/07/2019 | 02/08/2019 |  |
| 02 | Proposta Tecnica Financeira | 29/07/2019 | 09/08/2019 |  |
| 03 | Plano de Gestão do Escopo | 09/08/2019 | 16/08/2019 |  |
| 04 | Plano de Gestão de Configurações | 26/08/2019 | 06/09/2019 |  |
| 05 | Documento de Especificação de Requisitos | 16/08/2019 | 06/09/2019 |  |
| 06 | Modelagem do Base de Dados | 02/09/2019 | 05/09/2019 |  |
| 07 | Desenvolvimento do Módulo de Administrativo | 09/09/2019 | 20/09/2019 |  |
| 08 | Integração do Módulo de Administrativo | 23/09/2019 | 28/09/2019 |  |
| 09 | Desenvolvimento do Módulo de Profissionais de saúde | 23/09/2019 | 05/10/2019 |  |
| 10 | Integração do Módulo de Profissionais de saúde | 07/10/2019 | 12/10/2019 |  |
| 11 | Desenvolvimento do Módulo de Gestão de contas | 07/10/2019 | 18/10/2019 |  |
| 12 | Integração do Módulo de Gestão de contas | 21/10/2019 | 25/10/2019 |  |
| 13 | Desenvolvimento do Módulo de Doente/Representante | 21/10/2019 | 01/11/2019 |  |
| 14 | Integração do Módulo de Doente/Representante | 04/11/2019 | 09/11/2019 |  |
| 15 | Desenvolvimento do Módulo de Fóruns | 04/11/2019 | 15/11/2019 |  |
| 16 | Integração do Módulo de Fóruns | 18/11/2019 | 23/11/2019 |  |
| 17 | Capacitação do Utilizadores do Sistema | 25/11/2019 | 29/11/2019 |  |
| 18 | Relatório de Encerramento do Projecto | 02/12/2019 | 06/12/2019 |  |

# Atividades Concluídas no período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término |
| 01 | Documento de Escopo | Gabriel Timba |  |  |
| 02 | Proposta Tecnica Financeira | Folege Ricardo |  |  |
| 03 | Plano de Gestão do Escopo | Neima Fulano |  |  |
| 04 | Plano de Gestão de Configurações | Edmilson Chelene |  |  |
| 05 | Documento de Especificação de Requisitos | Mascarenhas Gotine |  |  |
| 06 | Modelagem do Base de Dados | Jossias Mupandza |  |  |
| 07 | Desenvolvimento do Módulo de Administrativo | Vania Mulendja |  |  |
| 08 | Integração do Módulo de Administrativo | Neima Fulano |  |  |
| 09 | Desenvolvimento do Módulo de Profissionais de saúde | Edmilson Chelene |  |  |
| 10 | Integração do Módulo de Profissionais de saúde | Mascarenhas Gotine |  |  |
| 11 | Desenvolvimento do Módulo de Gestão de contas | Gabriel Timba |  |  |
| 12 | Integração do Módulo de Gestão de contas | Folege Ricardo |  |  |
| 13 | Desenvolvimento do Módulo de Doente/Representante |  |  |  |
| 14 | Integração do Módulo de Doente/Representante |  |  |  |
| 15 | Desenvolvimento do Módulo de Fóruns |  |  |  |
| 16 | Integração do Módulo de Fóruns |  |  |  |

# Atividades em andamento

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término | Status |
| 17 | Capacitação do Utilizadores do Sistema |  | 25/11/2019 | 29/11/2019 |  |

# Atividades para o próximo período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término |
| 18 | Relatório de Encerramento do Projecto |  | 02/12/2019 | 06/12/2019 |

# Pontos de Atenção

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrição do Problema** | **Status** | **Descrição da ação** | **Responsável** | **Previsão** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Informações adicionais